**Notulen**

|  |
| --- |
| Datum: 10-6-2014  Voorzitter: Peter-Paul  Notulist: Menno |
| Opening: 11:04 uur  Sluiten: 11:21 uur |

1. **Opening**

Vergadering geopend door Peter-Paul om 11:04 uur.

1. **Vast stelling agenda**

Er moet een punt Z bij over het eindverslag. Het punt over Ezra in de agenda mag weg.

1. **Mededelingen**

Voor de volgende keer moeten er allen mededelingen gepleegd worden over algemenere zaken. Niet over de planning van de groep.

1. **Notulen vorige vergadering**

Bij de vorige notulen mist het punt over Ezra. Dit moet nog toegevoegd worden aan de notulen van de vorige keer.

1. **Voortgang PHP**

Alles is zo goed als af. Alleen het sluiten van de veiling is nog niet af en het sturen van de mail aan de winnende persoon. Stefan en de groep kijken er gezamenlijk na om deze fout op te lossen. De functie doet het wel, maar soms heeft de website de nijging om toch de veiling te sluiten. Voor deze bug wordt er vier uur voor uit getrokken.

1. **Voortgangsrapport**

Er was onduidelijkheid over het maken van het voortgangsrapport. Het probleem is opgelost. Ook week 7-8 moet af van het voortgangsrapport.

Het voorgangsrapport moet algemeen zijn. Het moet kort en bondig zijn. Wat er gepland is, wat er uitgevoerd is, wat de verschillen zijn, wat de oorzaken hiervan zijn en de oplossingen en de conclusie.

1. **Test rapport**

Menno had problemen met de activity diagram. Vandaag gaat hij samen met peter-Paul deze activity diagram maken. Morgen worden de test cases gemaakt en uitgevoerd.

1. **Inleveren eindverslag**

De map structuur moet gemaakt worden , waarin de bronnen zitten. Iedereen upload alle met de groep gemaakte documenten met zijn eigen individuele portfolio. Het inleveren hiervan is op donderdag vier uur in de middag.

1. **Eventuele vragen**

Ezra vraagt of er een spellingscheck uitgevoerd moet worden. Iedereen controleert het document op spelling

1. **Sluiting**

Vergadering gesloten om: 11:21 uur.