Notulen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: 27-5-2014 | Begin tijd: 14:40  Eind tijd: 15:00 | Locatie: C1YY |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aanwezig:** |  | |
| **Afwezig:** Dhr. P. Cornelissen en Menno Wanner |  | |
| **Voorzitter:** Kiki Gerritsen |  | |
| **Notulist:** Peter Paul van der Mark |  | |
|  | |

# Agenda

1. **Opening (eens zijn met de agenda)**

De vergadering is gestart door Kiki om 14:40

1. **Mededelingen (Volgende week testrapport inleveren)**
2. **Notulen vorige vergadering**

Iedereen heeft gekeken naar de notulen is correct (spelling) ezra.

1. **Voortgang HTML en CSS**

Css moet naar worden gekeken wordt op een laag pitje gezet. Vanwege php.

1. **Voortgang koppeling database met de website**

Databatch moet worden verwerkt volgende week.

1. **Voortgang Acces applicatie**

Koppeling moet nog gemaakt worden en formulieren moeten nog kunnen worden uitgeprint. Voor maandag 2 juni.

1. **Voortgang PHP**

er zijn nog een aantal punten waar naar moet worden gekeken deze week en volgende week.

* Voorwerp toevoegen moet worden gedaan. Wordt nog gepland.
* Timers van producten. Stefan maandag af
* Producten per pagina. Stefan heeft dit al klaar liggen.
* Bieden op producten. Stefan maandag af
* Profiel pagina moet worden verbeterd. Kiki gaat hier mee aan de slag
* Regristeren wordt nog aangepast op leeftijd bug Peter-Paul doet dit voor maandag
* Feedback pagina Wordt nog gepland
* Mailen van de vragen/problemen pagina. Dit wordt gedaan door Peter-Paul voor maandag

1. **Wat moet er nog gedaan worden?**
   1. In de database
   2. Met de applicatie
   3. Op de website
2. **Voortgangsrapport**

Aanpassen en versturen naar peter Ezra

1. **Test rapport**

Er is gekeken naar de planning en er is besloten om het testrapport af te hebben eind volgende week. Ten tweede is er besloten dat Ezra drie volledige testcase af heeft voor volgende week maandag 2 juni.

Opbouw van een testcase volgens het brainstormen tijdens de vergadering heeft er voor gezorgd dat er een aantal dingen verplicht in moeten zitten.

* Activity diagram maken.
* Vervolgens flow beschrijven.
* Test flows beschrijven.

Kort zijn hier naast nog verschillende punten benoemt die kunnen worden beschreven als testcase

* Login
* Registeren
* Product toevoegen
* Profielpagina
* Home page
* Mailsysteem
* Profielpagina gegevens aanpassen

1. **Eventuele vragen**

Er waren verder geen vragen.

1. **Sluiting**

Kiki heeft de vergadering gesloten om 15:00

1. **Actielijst**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naam** | **Datum** | **Welk onderdeel** |
| Peter-Paul | Maandag 2 juni | Webmail van contact en regristeren bug oplossen. |
| Kiki | Maandag 2 juni | Profiel pagina af. Verkoper kunnen worden, Telefoon extra toevoegen en gegevens kunnen wijzigen |
| Ezra | Maandag 2 juni | Drie Test cases af op basis van besproken inhoud tijdens vergadering. |
| Menno | Maandag 2 juni | Connectie database online werkend en Formulieren van winst Uitprintbaar maken. |
| Stefan | Maandag 2 juni | Bieden, timer en producten per pagina af. |