**Notulen**

|  |
| --- |
| Datum: 3-6-2014  Voorzitter: Peter-Paul  Notulist: Kiki |
| Opening: 11:04 uur  Sluiten: 11:38 uur |

1. **Opening**

Vergadering geopend door Peter-Paul om 11:04 uur.

1. **Mededelingen**

Volgende week donderdag (12-6) alles inleveren.

Neem tijd voor portfolio.

Donderdag 19-6 assessments.

1. **Notulen vorige vergadering**

Neem serieus. Neem de tijd om er naar te kijken.

1. **Voortgang HTML/CSS**

CSS donderdag 5-6 af - Kiki.

1. **Voortgang koppeling database met de website**

Opbrengsten berekenen moet nog verbeterd worden. Dinsdag 3-6 af - Menno

1. **Voortgang access applicatie**

Paar kleine bugs die vandaag 3-6 opgelost kunnen worden - Menno

1. **Voortgang PHP**

Veiling toevoegen 3-6 af incl. afbeeldingen toevoegen. - Stefan

Bug fix (6-6): Fouten met timers, producten die niet zichtbaar zijn, zoeken. - Stefan

1. **Wat moet er nog gedaan worden?**

Kleine dingetjes op Trello zetten. - Iedereen

* 1. **Database**

Klaar. Misschien nog kijken naar hoofdlettergebruik in de database.

* 1. **Applicatie**

Bugs fixen, testplan schrijven. Iemand anders testen.

* 1. **Website**

Kleine aanpassingen.

1. **Voortgangsrapport**

Wordt vandaag opgestuurd en op Dropbox gezet.

1. **Test rapport**

Wordt verdeeld over Menno en Peter-Paul

1. **Ezra**

Ezra heeft alleen zijn eigen werk nog. Wat de overige punten betreft die hij nog zou doen, hebben we afgesproken dat deze overgenomen worden.

1. **Eventuele vragen**

Vrijdag 6-6 om 11:00 portfolio feedback.

Deadline portfolio en product. Donderdag 12-6 om 24:00.

Dinsdag 16:00 Ezra gesprek slb’er.

1. **Sluiting**

Vergadering gesloten om: 11:38 uur.

1. **Actielijst**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naam | Wanneer af | Onderdeel |
| Peter-Paul | 4 juni | Testrapport |
| Kiki | 5 juni | CSS Gehele website |
| Menno | 3 juni | Opbrengsten berekenen, Kleine bugfixes |
| Stefan | 6 juni | Veiling toevoegen, Bugfixes |
| Ezra | 3 juni | Voorgaande voortgangsrapporten inleveren |