Notulen: dinsdag 20 mei 2014

Begintijd: 11:10:00

Eindtijd: 11:36:00l

Lokaal: C3.YY

Aanwezigen: Iedereen

Voorzitter: Menno

Notulist: Ezra

**Mededelingen**

Testrapport volgende week inleveren.

**Notulen vorige vergadering.**

Voortaan moet de notulen een actielijst bevatten.

**Voortgang HTML/CSS.**

Product detailpagina moet aangepast worden. De website moet meer de uitstraling krijgen van een ‘veiling’ website. Daarnaast moet de database gekoppeld worden. Het logo kan ook nog een beter ontwerp krijgen. Dit laatste wordt gedaan door Kiki

**Voortgang koppeling database met de website.**

Registratie geoptimaliseerd Invoering in de database moet pas gebeuren wanneer de data goedgekeurd is. Het coderen van een activatie mail is wat op dit moment uitgezocht moet worden.

**Voortgang Access applicatie.**

Op dit moment zijn de rubrieken in de maak, en deze kan vandaag afgerond worden. De verkoper-pagina eist ook nog wat werk.

**Profiel koper/verkoper (Access).**

Er moet nog een linkje gemaakt worden van het veld ‘verkoper’ naar het verkopers profiel.

**Ontwerp verslag.**

Peter-Paul is bezig met de inleiding, pakket van eisen voor het ontwerpverslag. De schermontwerpen van Kiki(Access) en Stefan(Screenshots van de gerealiseerde producten) moeten hieraan toegevoegd worden. Van Access maakt Ezra het ontwerpverslag af.

**Realisatie en motivatie.**

De realisatie van de database kan nog niet gemaakt worden, er ontbreekt een ontwerp van de database. Een motivatie van het ontwerp van de website en beheerapplicatie.

**Voortgangsrapport**

Het voortgangsrapport moet een deel van de planning bevatten. Dat geeft de opdrachtgever toch een beter beeld over de voortgang.

**Testrapport.**

Week 8 moet het testrapport worden opgeleverd. In onze planning staat deze op week 6, maar deze zal opgeschoven worden naar week 7. Dit doordat PHP meer werk vereist dan gedacht. Vrijdag zullen wij daarom een brainstorm doen om te kijken hoe we het testrapport gaan realiseren.

**Hoe gaat het nu met Ezra.**

Ezra komt structureel te laat. De groep ergert zich hieraan en heeft er moeite mee om dit keer op keer boven tafel te brengen. Ook zijn de afspraken tussen Peter-Paul en Ezra niet duidelijk over het werk dat af moet.

**Actielijst:**

Vóór volgende vergadering gaat Kiki het logo van de website aanpassen.